BẢNG KẾ HOẠCH DỰ KIẾN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: Nguyễn Hồng Thơm

MSV: 2155010249

Tên đề tài: Kiểm thử chức năng website bằng phương pháp thủ công và tự động với Selenium WebDriver

| STT | Nội dung thực hiện | Thời gian (tuần) | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu yêu cầu của hệ thống và chức năng cần kiểm thử | 1 | Hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ, xác định phạm vi và mục tiêu kiểm thử |
| 2 | Phân tích và thiết kế các trường hợp kiểm thử (Test case) thủ công | 2-3 | Hoàn thành bộ test case thủ công cho toàn bộ chức năng website |
| 3 | Tiến hành kiểm thử thủ công, ghi nhận kết quả và lỗi | 4-5 | Thu thập được các lỗi, ghi nhận báo cáo kiểm thử thủ công |
| 4 | Tìm hiểu và cài đặt môi trường Selenium WebDriver (Java/JavaCore) | 6-7 | Cài đặt và chạy thử thành công môi trường kiểm thử tự động |
| 5 | Viết script kiểm thử tự động với Selenium WebDriver cho các chức năng chính | 8-11 | Hoàn thiện các script kiểm thử tự động, chạy thử và ghi nhận kết quả |
| 6 | So sánh kết quả giữa kiểm thử thủ công và tự động, đánh giá hiệu quả | 12-13 | Có báo cáo đánh giá so sánh hiệu quả giữa hai phương pháp kiểm thử |
| 7 | Hoàn thiện tài liệu báo cáo, trình bày kết quả và chuẩn bị bảo vệ | 14-15 | Báo cáo hoàn chỉnh, có đủ dữ liệu, biểu đồ và kết quả kiểm thử phục vụ bảo vệ |